| TỈNH ỦY LÀO CAI * Số 04- ĐA/TU | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Lào Cai, ngày 11 tháng 12 năm 2020 |
| --- | --- |

ĐỀ ÁN

phát triển, nâng cao chất lượng các đô thị và giao thông trọng điểm

trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025

-----

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

# I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

# 1. Đánh giá thực trạng

Với quan điểm từ đô thị hóa đến thành phố xanh, thông minh và bền vững, những năm qua tỉnh Lào Cai đã có những quan tâm đặc biệt đến phát triển và nâng cao chất lượng các đô thị. Một loạt các đô mới được hình thành đúng với định hướng, chương trình phát triển; chất lượng các đô thị không ngừng được nâng cao, nhất là các đô thị có vai trò to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, qua đó đã khẳng định được tầm quan trọng của phát triển đô thị trong việc thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của mỗi địa phương và của cả tỉnh.

Sau gần 30 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, cùng với 10 năm thực hiện Đề án Phát triển mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh qua hai giai đoạn (2011-2015 và 2016-2020); với những chủ trương, quan điểm, định hướng đúng đắn, sát thực tế, sự năng động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; sự quyết tâm phấn đấu nỗ lực của các cấp, các ngành cùng với sự ủng hộ của Trung ương, các tổ chức kinh tế, nên công tác phát triển đô thị đã đạt được những kết quả vô cùng to lớn, là nền tảng và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Tỷ lệ đô thị hoá trên địa bàn tỉnh hiện nay đạt 26%, bằng 67,5% so với cả nước (38,5%). Mạng lưới đô thị tỉnh Lào Cai đến 2020 có 10 đô thị được công nhận, gồm: 01 đô thị loại II (thành phố Lào Cai); 01 đô thị loại IV (trung tâm thị xã Sa Pa) và 08 đô thị loại V gồm: Phố Lu, Tằng Loỏng Bắc Hà, Phố Ràng, Khánh Yên, Mường Khương, Si Ma Cai, Bát Xát.

Sự phát triển mạnh mẽ của các khu đô thị mới đã cơ bản đáp ứng nhu cầu về chỗ ở và hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, chất lượng đô thị chưa cao, phát triển chưa bền vững. Từ đó đòi hỏi cần phải có một chiến lược dài hạn và thích ứng với quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đất nước trong thời gian tới. Đề án Phát triển mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đã cơ bản giải quyết được nhiều vấn đề còn tồn tại và bất cập trong quá trình phát triển của tỉnh. Song do nguồn lực còn hạn chế, một số giải pháp chưa thực sự phù hợp và phát huy tốt hiệu quả, cùng với việc có nhiều thay đổi trong quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và đầu tư, nên kết quả thực hiện Đề án chưa cao, một số mục tiêu hoàn thành hoặc hoàn thành ở mức thấp.

Hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh hội tụ đầy đủ các loại hình vận tải như: đường bộ, đường sắt, đường sông và trong một vài năm tới sẽ có đường hàng không, đây là một lợi thế lớn trong phát triển kinh tế của tỉnh Lào Cai. Kết quả đột phá và nổi bật về lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông được thể hiện qua việc hoàn thành nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, như: Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua thành phố Lào Cai, cầu Phố Lu, Quốc lộ 4E đoạn Bắc Ngầm - Lào Cai, đường tránh QL4D qua thị xã Sa Pa. Đặc biệt, đã tổ chức đầu tư đúng tiến độ tuyến đường nối từ đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa theo hình thức BOT; thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư cảng hàng không Sa Pa; Hoàn thành nâng cấp nhiều tuyến đường tỉnh lộ có ý nghĩa quan trọng trong kết nối và phát triển kinh tế của các địa phương trong tỉnh; đầu tư xây dựng nâng cấp và mở rộng 2.200km đường GTNT, 100% số xã có đường đến trung tâm được rải nhựa hoặc đổ bê tông; 100% các tuyến đường đến trung tâm thôn, bản trên địa bàn tỉnh được cứng hóa; 75/144 xã trong tỉnh cơ bản hoàn thành tiêu chí giao thông theo Chương trình xây dựng NTM.

Tuy nhiên, hầu hết các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện mới chỉ đạt tiêu chuẩn ở cấp thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới; Hệ thống đường sắt còn lạc hậu, đường khổ nhỏ, nhiều đèo dốc quanh co, nhiều cầu yếu, tốc độ chạy tàu còn chậm; Hệ thống đường sông có tiềm năng vận tải lớn, nhưng có nhiều thác gềnh chưa được đầu tư chỉnh trị. Việc đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai - một tỉnh vùng cao biên giới, có xuất phát điểm thấp là một việc hết sức khó khăn, cần nguồn lực đầu tư rất lớn; trong khi đó, nguồn lực của tỉnh còn hạn chế, nguồn vốn ODA ngày càng hạn hẹp, nguồn vốn ngân sách Trung ương cấp hàng năm không đáp ứng đủ nhu cầu.

# 2. Nhu cầu trong thời gian tới

Với mức độ tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020 là 26% (so với các tỉnh lân cận như: Lai Châu là 17,82%; Sơn La là 13,85%; Yên Bái là 19,80%; Hà Giang là 15,85%), dân số đô thị khoảng 195.000 người; tỉnh Lào Cai sẽ có nhiều bước đột phá trong phát triển và nâng cao chất lượng đô thị trong những năm tới, đặc biệt là việc xây dựng thành công khu du lịch quốc gia Sa Pa, khu du lịch Y Tý – Bát Xát và một số điểm du lịch hấp dẫn khác trong tỉnh; cùng với việc mở rộng hợp tác với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc; định hướng của quốc gia trong việc xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm vùng, đầu mối hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, thì các đô thị của Lào Cai trong những năm tới sẽ phát triển theo hướng bền vững và nâng cao chất lượng đô thị. Một số đô thị sẽ có khả năng bứt phá và phát triển mạnh mẽ như: thành phố Lào Cai sẽ đạt đô thị loại I; thị xã Sa Pa hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại III để tiến tới thành lập thành phố Sa Pa; đô thị Phố Lu, Bắc Hà sẽ đạt loại IV; Y Tý - Bát Xát, Võ Lao - Văn Bàn và Bảo Hà sẽ có thể trở thành đô thị loại V.

Trong thời gian tới, cùng với sự phát triển của các đô thị trên địa bàn toàn tỉnh, khu du lịch quốc gia Sa Pa sẽ được đầu tư xây dựng theo quy hoạch được Chính phủ phê duyệt; các khu du lịch Bát Xát, Bắc Hà cũng sẽ được tỉnh ưu tiên kêu gọi đầu tư; các tuyến du lịch vùng huyện và liên huyện được thiết lập, kết nối tạo ra tuyến du lịch khám phá và trải nghiệm tại các xã vùng cao, đặt ra các thách thức lớn về vận tải hàng hóa, hành khách (dự kiến tăng trên 15% đối với vận tải hàng hóa và trên 12% đối với vận tải hành khách). Việc hình thành và đi vào hoạt động khu hợp tác kinh tế qua biên giới với Trung Quốc, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tại Lào Cai sẽ có những tăng trưởng vượt bậc, điều này sẽ tạo áp lực rất lớn đến hệ thống giao thông của tỉnh, đặc biệt là chính sách phát triển kinh tế của Trung Quốc trong chiến lược Đại khai phá miền Tây, dẫn đến yêu cầu cho Việt Nam nói chung và Lào Cai nói riêng cần có hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt phù hợp và giảm thời gian di chuyển từ Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đặt ra nhu cầu rất lớn về nâng cấp các tuyến Quốc lộ, Đường tỉnh, các tuyến đường kết nối từ đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai với các trung tâm kinh tế, du lịch và các khu công nghiệp; các tuyến đường giao thông kết nối đến các xã có tiềm năng phát triển du lịch, sản xuất ứng dụng công nghệ cao, làng nghề truyền thống… để đáp ứng nhu cầu khai thác vận chuyển hàng hóa và hành khách.

Từ những nội dung nêu ở trên, có thể thấy việc xây dựng “Đề án Phát triển, nâng cao chất lượng các đô thị và giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lào Cai” là hết sức cần thiết.

# II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 16/10/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

# I. MỤC TIÊU

# 1. Mục tiêu tổng quát

Từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống các đô thị, tập trung phát triển đô thị theo hướng đô thị xanh, đô thị thông minh, bền vững, đô thị có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu; có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp, đồng bộ, hiện đại và khả năng kết nối tốt; có môi trường và chất lượng sống tốt hơn; có nền kiến trúc đô thị tiên tiến, giàu bản sắc; có vị thế xứng đáng, tính cạnh tranh cao trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, vùng tỉnh và cả nước. Bảo đảm việc quy hoạch và phát triển đô thị hỗ trợ tích cực cho việc phân bố lực lượng sản xuất giữa các vùng trong tỉnh; phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa tăng bình quân từ 2,0%/năm trở lên.

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông bền vững đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; đảm nhận vai trò là cầu nối của cả nước với vùng Tây Nam của Trung Quốc. Tập trung đầu tư và nâng cấp hệ thống quốc lộ và đường tỉnh theo đúng cấp kỹ thuật. Xây dựng các tuyến đường kết nối từ đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai với các Trung tâm kinh tế, du lịch, công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

# 2. Mục tiêu cụ thể

## 2.1. Về phát triển, quản lý đô thị

(1) Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 36%;

(2) Dân số toàn đô thị trên 350.000 người;

(3) Định hướng phát triển đô thị:

| TT | Đô thị | Loại ĐT |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2025 |  |
| 1 | Thành phố Lào Cai | II | I | Xây dựng đô thị theo hướng xanh, thông minh, bền vững |
| 2 | Thị xã Sa Pa | IV | IV | Xây dựng đô thị theo hướng xanh, thông minh, bền vững |
| 3 | Thị trấn Phố Lu | V | IV | Mở rộng theo QHC |
| 4 | Thị trấn Bắc Hà | V | IV | Mở rộng theo QHC; Xây dựng đô thị theo hướng xanh, thông minh, bền vững |
| 5 | Thị trấn Bát Xát | V | V | Tiếp tục XD theo QHC |
| 6 | Thị trấn Mường Khương | V | V | Mở rộng theo QHC |
| 7 | Thị trấn Khánh Yên | V | V | Mở rộng theo QHC |
| 8 | Thị trấn Phố Ràng | V | V | Mở rộng theo QHC |
| 9 | Thị trấn Si Ma Cai | V | V | Tiếp tục XD theo QHC |
| 10 | Thị trấn Tằng Loỏng | V | V | Tiếp tục XD theo QHC |
| 11 | Đô thị Bảo Hà | Chưa công nhận | V | Thành lập thị trấn |
| 12 | Đô thị Y Tý - Phìn Hồ | Chưa công nhận | V | Xây dựng theo quy hoạch chung |
| 13 | Đô thị Võ Lao | Chưa công nhận | V | Xây dựng theo Quy hoạch chung |

## 2.2. Về chất lượng đô thị

(1) Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng tại thành phố Lào Cai ≥25%; Sa Pa ≥18% ; các huyện khác từ 2-5%.

(2) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt của đô thị, khu công nghiệp được thu gom và xử lý đạt ≥ 95%.

(3) Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt tiêu chuẩn kỹ thuật tại thành phố Lào Cai ≥ 50%; Sa Pa ≥30%; Bắc Hà, Phố Lu  ≥15%.

(4) Đất cây xanh đô thị tại thành phố Lào Cai, Sa Pa đạt trên 10 m2/người; các đô thị khác đạt từ  5 - 7 m2/người.

(5) Tỷ lệ tuyến phố Văn minh đô thị trên tổng số tuyến phố tại thành phố Lào Cai ≥ 60%; Sa Pa ≥50%; các đô thị khác từ  ≥30%.

(6) Số không gian công cộng được đầu tư mới tại thành phố Lào Cai ≥ 20; tại Sa Pa ≥10 và các đô thị khác là ≥ 5/đô thị.

## 2.3. Về giao thông trọng điểm

(1) Xây dựng hoàn chỉnh đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn Yên Bái - Lào Cai với quy mô 04 làn xe.

(2) Nâng cấp, sửa chữa ≥ 50% số km Quốc lộ.

(3) Nâng cấp, sửa chữa ≥ 60% số km Đường tỉnh.

(4) Nâng cấp đường đến 100% số xã, khoảng 300km đường đến Trung tâm các thôn bản có tiềm năng phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, làng nghề truyền thống và các sản phẩm hàng hóa…

(5) Xây dựng hoàn thành Cảng hàng không Sa Pa và các cầu lớn qua sông Hồng: Cầu đường bộ qua sông Hồng thuộc khu vực biên giới Bản Vược-Bát Xát, cầu Làng Giàng, cầu Phú Thịnh.

(6) Xây dựng hoàn thành các tuyến đường: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Sa Pả - Hầu Thào, đường Trịnh Tường - Phìn Hồ - Y Tý; Xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Làng Giàng đến Quốc lộ 70, đường kết nối từ Võ Lao (huyện Văn Bàn) đến nút giao Cảng hàng không Sa Pa, đường kết nối từ đường tránh Quốc lộ 4D đến Trung tâm thị xã Sa Pa; Dự án kết nối Tỉnh lộ 152 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (nút giao Phố Lu)…

(7) Khai thác hiệu quả tuyến vận tải đường sông Hồng, trong đó trọng điểm là khai thác vận tải hành khách du lịch từ thành phố Lào Cai đến Bảo Hà.

(8) Hoàn thành quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; Hoàn thành phương án kết nối đường sắt giữa ga Lào Cai (tỉnh Lào Cai, Việt Nam) với ga Hà Khẩu Bắc (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

# II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

# 1. Về quy hoạch

## 1.1. Quy hoạch chung

- Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bảo Hà.

- Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên và thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn.

- Mở rộng và điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai.

- Quy hoạch chung thị trấn Phong Hải.

- Quy hoạch chung dọc tuyến sông Hồng, đoạn kết nối đô thị thành phố Lào Cai và đô thị Phố Lu; đoạn kết nối đô thị Phố Lu và đô thị Bảo Hà; đoạn phía Đông Nam đô thị Bảo Hà.

- Quy hoạch chung khu vực xã Bản Lầu, huyện Mường Khương.

- Quy hoạch chung khu vực xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà.

## 1.2. Quy hoạch chi tiết

- Trên cơ sở các quy hoạch chung, thực hiện quy hoạch chi tiết các đô thị, đặc biệt quan tâm việc quy hoạch chi tiết xây dựng dọc tuyến sông Hồng; quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị cho các phường thuộc thị xã Sa Pa và các khu vực dự kiến thành lập phường tại thành phố Lào Cai như: Vạn Hòa, Cốc San, Cam Đường; quy hoạch chi tiết các khu vực: đô thị Y Tý – Phìn Hồ, huyện Bát Xát; đô thị Phố Lu mở rộng; đô thị Võ Lao; thị trấn Khánh Yên; thị trấn Phố Ràng; đô thị Bảo Hà, Bảo Nhai – Bắc Hà.

- Quy hoạch chi tiết tại thị trấn Phố Lu và thị trấn Phong Hải.

- Thường xuyên rà soát tổng thể về quy hoạch nhằm đảm bảo tính đồng bộ, tính gắn kết nhiều với quy hoạch vùng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư của tỉnh; mặt khác, làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế.

# 2. Về phát triển đô thị

## 2.1. Thành phố Lào Cai

- Nâng loại đô thị thành phố Lào Cai từ loại II lên loại I. Trong đó tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng đảm bảo theo quy định của đô thị loại I theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên toàn bộ ranh giới thành phố được mở rộng với diện tích 28.213 ha. Tập trung đầu tư các khu vực sẽ nâng cấp từ xã lên phường gồm: Cốc San, Vạn Hòa và Cam Đường.

- Thành lập các phường: Vạn Hòa, Cốc San, Cam Đường; đồng thời triển khai đầu tư nhằm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với khu vực thành lập phường.

- Tập trung phát triển đô thị dọc hai bên sông Hồng, đoạn từ cầu Phố Mới đến suối Ngòi Bo.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án đô thị và nhà ở thương mại, trung tâm thương mại, khách sạn nhà hàng đã chấp thuận đầu tư; tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án về vui chơi giải trí, dịch vụ du lịch như: trung tâm thương mại, khách sạn nhà hàng, sân golf; các dự án về giáo dục quốc tế...;

## 2.2. Thị xã Sa Pa

- Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng cho vùng lõi của Sa Pa với diện tích 5.525ha đang là đô thị loại IV sẽ cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại III. Quy hoạch và đầu tư hạ tầng hướng tới công nhận khu vực Thanh Phú (Mường Bo) là đô thị loại V phục vụ phát triển du lịch.

- Hoàn thiện đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động của 6 phường mới; hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu của đô thị loại IV đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn để đạt tiêu chí của đô thị loại III.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án đô thị và nhà ở thương mại, trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng đã chấp thuận đầu tư, tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án về vui chơi giải trí, dịch vụ du lịch như: công viên văn hóa, trung tâm thương mại, khách sạn nhà hàng, sân golf...

- Lập kế hoạch cải tạo, chỉnh trang khu vực đô thị hiện hữu.

## 2.3. Huyện Bảo Thắng

- Nâng loại đô thị Phố Lu theo quy hoạch mở rộng (quy mô đảm bảo tỷ lệ đô thị hoá) từ loại V lên loại IV vào năm 2025 để tiến tới thành lập thị xã Bảo Thắng trong giai đoạn đến 2030.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng đối với thị trấn Phong Hải cho phù hợp với quy mô, tiêu chuẩn của thị trấn và đô thị loại V.

- Xây dựng trụ sở hành chính mới của huyện.

- Lập kế hoạch cải tạo, chỉnh trang khu vực đô thị hiện hữu.

## 2.4. Huyện Bát Xát

- Nâng cao chất lượng đô thị loại V đối với thị trấn Bát Xát với diện tích 1.525ha (theo quy hoạch chung được phê duyệt). Hoàn thiện quy hoạch và tập trung đầu tư đô thị Y Tý với diện tích 3.110ha theo mô hình đô thị du lịch, đảm bảo tiêu chí đô thị loại V để thành lập thị trấn Y Tý.

- Phát triển Y Tý thành đô thị du lịch, tạo hành lang tuyến du lịch Sa Pa - Y Tý (Bát Xát) - thành phố Lào Cai.

## 2.5. Huyện Bắc Hà

- Nâng loại đô thị Bắc Hà từ đô thị loại V lên đô thị loại IV với diện tích 1.500ha để tiến tới thành lập thị xã Bắc Hà trong giai đoạn đến 2030.

- Lập kế hoạch cải tạo, chỉnh trang khu vực đô thị hiện hữu.

## 2.6. Huyện Bảo Yên

- Nâng cao chất lượng đô thị Phố Ràng với diện tích 1.439ha theo tiêu chí đô thị loại V và định hướng lên đô thị loại IV trong giai đoạn đến 2030; Tập trung đầu tư khu vực Bảo Hà đạt tiêu chí đô thị loại V để tiến tới thành lập thị trấn Bảo Hà, hướng đến phát triển thành khu du lịch tâm linh trọng điểm khu vực phía Nam của tỉnh.

- Lập kế hoạch cải tạo, chỉnh trang khu vực đô thị hiện hữu.

## 2.7. Huyện Văn Bàn

- Nâng cao chất lượng đô thị loại V đối với đô thị Khánh Yên theo quy hoạch mở rộng với diện tích 1.500ha, hướng đến đô thị loại IV trong giai đoạn đến 2030.

- Tập trung đầu tư khu vực xã Võ Lao đạt tiêu chuẩn đô thị loại V hướng đến thành lập thị trấn Võ Lao trong giai đoạn đến 2030.

- Quan tâm đầu tư xây dựng khu vực xã Tân An, hướng tới hình thành cụm đô thị Bảo Hà – Tân An trong tương lai.

- Lập kế hoạch cải tạo, chỉnh trang khu vực đô thị hiện hữu.

## 2.8. Huyện Mường Khương

- Nâng cao chất lượng vùng lõi đô thị Mường Khương theo quy hoạch chung mở rộng với diện tích 950ha.

- Tập trung đầu tư khu vực xã Bản Lầu đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, hướng đến thành lập thị trấn Bản Lầu trong giai đoạn đến 2030.

## 2.9. Huyện Si Ma Cai

- Nâng cao chất lượng đô thị loại V đối với Si Ma Cai theo quy hoạch mở rộng với diện tích 1.501 ha.

- Lập kế hoạch cải tạo, chỉnh trang khu vực đô thị hiện hữu.

# 3. Về chất lượng đô thị

Để đảm bảo các tiêu chí phân loại đô thị, cần triển khai lập, phê duyệt, điều chỉnh chương trình phát triển đô thị, báo cáo đề xuất các khu vực phát triển đô thị; tập trung đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của các đô thị, với các công trình chính như sau:

## 3.1. Hạ tầng Giao thông – Vận tải

- Phát triển mạng lưới xe buýt thành phố Lào Cai, từ thành phố Lào Cai đi trung tâm các huyện, các khu công nghiệp có mật độ giao thông cao.

- Đầu tư một số bãi đỗ xe tĩnh hiện đại tại thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, thị trấn Bắc Hà, thị trấn Phố Lu, đô thị Bảo Hà. Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống bến xe khách tại trung tâm các huyện đạt tối thiểu loại V trở lên.

- Đầu tư hoàn thiện các tuyến đường trong các khu đô thị, khu dân cư và các dự án đầu tư hạ tầng giao thông vận tải khác.

## 3.2. Hạ tầng cấp nước

- Xây dựng hoàn thành hệ thống cấp nước Sa Pa với công suất 15.000m3/ng.đêm.

- Xây dựng Nhà máy nước Ngòi Đường công suất 14.000m3/ng.đêm phục vụ di chuyển nhà máy nước phường Lào Cai.

- Xây dựng hệ thống cấp nước khu vực Cảng hàng không Sa Pa công suất 2.000m3/ng.đêm.

- Nâng công suất hệ thống cấp nước cho thành phố Lào Cai và các đô thị, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất (trong đó từng bước thay thế nguồn nước thô lấy từ nguồn nước mặt sông Hồng).

## 3.3. Xử lý chất thải, nước thải

- Xây dựng hoàn thành hai nhà máy xử lý nước thải tại Sa Pa; xây dựng bổ sung các nhà máy xử lý nước thải tại thành phố Lào Cai, Bảo Thắng và các đô thị khác đảm bảo tỷ lệ xử lý nước thải đô thị.

- Xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế tập trung: nghiên cứu đầu tư hệ thống xử lý chất thải rắn y tế tại khu vực bãi rác Đồng Tuyển trên cơ sở để tận dụng lại toàn bộ hệ thống lò hấp tiệt trùng, lò đốt rác thải y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện nay và đầu tư thêm trang thiết bị cần thiết để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế đảm vệ sinh môi trường với tổng mức đầu tư khoảng 6,0 tỷ đồng.

- Lập dự án tổng thể và tổ chức xây dựng hệ thống thu gom nước thải, chất thải rắn tại các đô thị.

## 3.4. Hạ tầng kỹ thuật khác

- Triển khai hạ tầng đô thị theo hướng thông minh với 6 lĩnh vực ưu tiên : (1) Tích hợp quản lý đồng bộ xây dựng, đô thị, giao thông, quản lý đất đai; (2) Du lịch; (3) Y tế; (4) Giáo dục; (5) Tài nguyên, môi trường; (6) Nông nghiệp, phòng chống thiên tai.

- Đầu tư hoàn thành kè hai bên sông Hồng từ cầu Phố Mới đến Ngòi Đường, đồng thời phát triển các tiểu đô thị dọc theo tuyến kè hai bờ sông Hồng.

- Rà soát xây dựng và nâng cấp, bổ sung các khu công viên vui chơi giải trí, thể thao trong các khu dân cư; xây dựng mới các không gian công cộng.

- Hoàn thành cải tạo nâng cấp Công viên Nhạc Sơn.

- Xây dựng mới Công viên trung tâm tại phường Bình Minh.

- Cải tạo nâng cấp hệ thống cấp điện, chiếu sáng trên địa bàn các đô thị gắn với từng bước ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật (tập trung cho thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa và Bắc Hà).

- Nâng cấp hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin theo hướng đô thị thông minh; thực hiện ngầm hóa và thuê dùng chung hạ tầng.

- Cải tạo, mở rộng và xây dựng mới một số nghĩa trang đô thị; hoàn thành đầu tư xây dựng nhà tang lễ thành phố Lào Cai.

- Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật khác nhằm đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Nghị quyết số 1210/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

# 4. Các công trình giao thông trọng điểm

## 4.1. Về hàng không

Xây dựng hoàn thành dự án Cảng hàng không Sa Pa đạt tiêu chuẩn là cấp 4C, công suất 1,5 triệu hành khách/năm.

## 4.2. Về đường sắt

- Hoàn thiện lập quy hoạch, kêu gọi đầu tư tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng;

- Triển khai xây dựng giai đoạn 2 dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai;

- Hoàn thiện kết nối đường sắt khổ lồng giữa ga Lào Cai (tỉnh Lào Cai, Việt Nam) với ga Hà Khẩu Bắc (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

## 4.3. Về đường thủy

- Lập quy hoạch tuyến đường thuỷ nội địa từ Yên Bái đến ngã ba Nậm Thi (thành phố Lào Cai) để phát triển du lịch và vận tải hàng hóa;

- Nghiên cứu xây dựng các bến cảng hàng hóa và phục vụ du lịch.

## 4.4. Về đường bộ

4.4. 1. Đường cao tốc

Xây dựng hoàn chỉnh đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn Yên Bái - Lào Cai với quy mô 04 làn xe, chiều dài khoảng 80km, kinh phí khoảng 1.350 tỷ đồng từ nguồn vốn qua Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

4.4.2. Quốc lộ

- Quốc lộ 4D

+ Đoạn từ đỉnh đèo Trạm Tôn đến Km110 (điểm cuối đường tránh Sa Pa): Cải tạo nâng cấp với quy mô đường cấp III, chiều dài khoảng 21km, tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng từ nguồn vốn qua Bộ GTVT.

+ Đoạn từ Km110 đến nút giao IC19: Sửa chữa mặt đường bê tông nhựa chiều dài 26km, kinh phí khoảng 100 tỷ đồng từ nguồn vốn qua Tổng cục ĐBVN.

+ Đoạn từ nút giao IC19 đến Kim Tân: Nâng cấp quy mô 4 làn xe, chiều dài 1,5km, kinh phí 55 tỷ đồng từ nguồn vốn qua Tổng cục ĐBVN và ngân sách tỉnh.

+ Đoạn Bản Phiệt – cửa khẩu Sín Tẻn: Cải tạo nâng cấp quy mô đường IV, chiều dài khoảng 50km, kinh phí khoảng 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn qua Bộ GTVT.

- Quốc lộ 279

+ Hoàn thành dự án đường giao thông kết nối các tỉnh phía Bắc (Quốc lộ 279 nối từ nút giao IC16 cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Lai Châu), chiều dài khoảng 64km, quy mô đường cấp III, kinh phí khoảng 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ADB qua Bộ GTVT.

+ Đoạn từ nút giao IC16 đi Bảo Hà – Bảo Yên – Nghĩa Đô - Hà Giang: Cải tạo nâng cấp 8km từ Km80 – Km88 đạt cấp IV, kinh phí 100 tỷ đồng; Sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên tuyến, kinh phí 20 tỷ đồng từ nguồn vốn qua Tổng cục ĐBVN.

- Quốc lộ 4E

+ Cải tạo, nâng cấp 8km từ Km9 – Km17 đạt cấp IV, mặt đường bê tông nhựa, kinh phí khoảng 80 tỷ đồng từ nguồn vốn qua Bộ GTVT.

+ Kéo dài Quốc lộ 4E: Chuyển 98km Tỉnh lộ, đường địa phương gồm: Tỉnh lộ 153, Tỉnh lộ 159, đường Phú Thịnh, Lê Thanh, Hoàng Liên, Nhạc Sơn, Lương Khánh Thiện, Thủ Dầu Một, Tỉnh lộ 156 thành Quốc lộ 4E. Về lâu dài (đến năm 2050), tiếp tục kéo dài Quốc lộ 4E thêm 86km từ Lũng Pô (biên giới Việt - Trung) đến A Mú Sung – Y Tý – Dền Sáng – Sàng Ma Sáo đến giáp huyện Phong Thổ (Lai Châu). Tổng chiều dài Quốc lộ 4E trên địa bàn tỉnh Lào Cai dự kiến sau khi điều chỉnh sẽ dài khoảng 225km.

- Quốc lộ 70: Sửa chữa mặt đường bê tông nhựa chiều dài 89km, kinh phí khoảng 30 tỷ đồng từ nguồn vốn qua Tổng cục ĐBVN.

- Quốc lộ 4: Sửa chữa mặt đường bê tông nhựa chiều dài 90km, kinh phí khoảng 500 tỷ đồng từ nguồn vốn qua Tổng cục ĐBVN.

4.4.3. Các tuyến Đường tỉnh: Cải tạo nâng cấp, sửa chữa khoảng 420km các tuyến Đường tỉnh, gồm:

- Tỉnh lộ 151: Cải tạo nâng cấp đoạn từ ngã ba Xuân Giao đến đường Quý Xa – Tằng Loỏng đạt cấp III miền núi, chiều dài khoảng 7km; xây dựng một số cầu và cầu tràn còn lại trên Tỉnh lộ 151, tổng kinh phí là 157 tỷ đồng.

- Tỉnh lộ 151B: Cải tạo nâng cấp đoạn từ cầu Hòa Mạc đến Quốc lộ 279, chiều dài 5km đạt cấp V miền núi, kinh phí là 15 tỷ đồng.

- Tỉnh lộ 151C: Sửa chữa mặt đường đoạn qua xã Cam Cọn, chiều dài khoảng 6km, kinh phí là 9 tỷ đồng.

- Tỉnh lộ 152: Cải tạo nâng cấp đoạn từ Bản Dền đi Phố Lu với quy mô đường cấp IV miền núi, chiều dài khoảng 20km, kinh phí khoảng 280 tỷ đồng từ nguồn vốn vay WB.

- Tỉnh lộ 152B: (Thanh Phú - Nậm Cang - Nậm Chày - Dương Quỳ - QL279): Cải tạo nâng cấp đoạn từ Thanh Phú - Nậm Cang với quy mô đường cấp V, chiều dài khoảng 15km, kinh phí khoảng 150 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

- Tỉnh lộ 153: Cải tạo nâng cấp đoạn từ Bắc Ngầm – Bắc Hà với quy mô đường cấp IV, chiều dài khoảng 25km, kinh phí khoảng 250 tỷ đồng từ nguồn vốn vay WB.

- Tỉnh lộ 154: Cải tạo nâng cấp quy mô đường cấp V miền núi, chiều dài 22km, kinh phí 70 tỷ đồng, sửa chữa mặt đường toàn tuyến với kinh phí 50 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

- Tỉnh lộ 155:

+ Cải tạo nâng cấp đoạn từ Sa Pa đến Dền Sáng – Y Tý (kết nối từ Sa Pa sang Y Tý) với quy mô cấp IV miền núi, trong đó: kinh phí xây dựng đoạn từ Sa Pa đến ngã ba Cán Tỷ là 450 tỷ đồng từ nguồn vốn vay WB, đoạn từ Ngã ba Cán Tỷ đến Y Tý khoảng 250 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

+ Hoàn đoạn tuyến nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo hình thức hợp đồng BOT (Tỉnh lộ 155, chiều dài 22km) với quy mô đường cấp IV, kinh phí đầu tư trong giai đoạn này khoảng 430 tỷ đồng.

- Tỉnh lộ 156: Cải tạo nâng cấp đoạn Kim Thành – Ngòi Phát với quy mô cấp II, chiều dài 12km, kinh phí 420 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ.

- Tỉnh lộ 156B: Sửa chữa mặt đường trên toàn tuyến với chiều dài 54Km, kinh phí 50 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

- Tỉnh lộ 157: Sửa chữa mặt đường trên toàn tuyến với chiều dài 43Km, kinh phí 40 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

- Tỉnh lộ 158: Cải tạo nâng cấp đoạn A Mú Sung - Y Tý và đoạn Dền Sáng - Sàng Ma Sáo với quy mô IV miền núi, chiều dài 50km, kinh phí 300 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

- Tỉnh lộ 159: Cải tạo nâng cấp một số đoạn tuyến kết hợp với sửa chữa mặt đường với chiều dài khoảng 25km, bổ sung các công trình phòng hộ, đảm bảo an toàn giao thông, kinh phí khoảng 75 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

- Tỉnh lộ 160: Cải tạo nâng cấp 18km với quy mô đường cấp V, kinh phí 85 tỷ đồng; sửa chữa mặt đường trên toàn tuyến, kinh phí 30 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

- Tỉnh lộ 161: Hoàn thành nâng cấp theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi, chiều dài 64km, mặt đường thảm bê tông nhựa, kinh phí 723 tỷ đồng từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách tập trung.

- Tỉnh lộ 162: Hoàn thành đưa vào sử dụng đoạn Quý Sa – Tằng Loỏng. Nâng cấp khoảng 10km đường đoạn từ Tằng Loỏng - Phú Nhuận – cầu Phố Lu, kinh phí khoảng 30 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

4.4.4. Các công trình cầu

- Xây dựng cầu Làng Giàng, kinh phí 258 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh.

- Xây dựng cầu Phú Thịnh, kinh phí 450 tỷ đồng từ vốn ngân sách tỉnh (300 tỷ đồng) và vốn vay WB (150 tỷ đồng).

- Xây dựng cầu Bến Cóc, kinh phí 55 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

- Xây dựng cầu Nậm Tôn trên Tỉnh lộ 160, kinh phí 50 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

4.4.5. Các công trình khác

- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trịnh Tường – Phìn Hồ - Y Tý (chiều dài 30km, quy mô cấp IV miền núi, kinh phí 380 tỷ đồng từ vốn vay WB).

- Đường Sa Pả - Hầu Thào (chiều dài 14km, quy mô cấp IV miền núi, kinh phí 410 tỷ đồng từ vốn vay WB).

- Đường kết nối từ cầu Làng Giàng đến Quốc lộ 70 (dài 22km, quy mô cấp V miền núi, kinh phí 200 tỷ đồng từ ngân sách địa phương).

- Đường kết nối từ Võ Lao (huyện Văn Bàn) đến nút giao Cảng hàng không Sa Pa (chiều dài 10km, quy mô cấp V MN, kinh phí 80 tỷ đồng từ ngân sách địa phương).

- Đường kết nối từ đường tránh Quốc lộ 4D đến Trung tâm thị xã Sa Pa. Chiều dài 4km, quy mô nền đường rộng 27m, mặt đường rộng 15m, kinh phí đầu tư khoảng 800 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh.

- Dự án kết nối Tỉnh lộ 152 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Nút giao Phố Lu), kinh phí 150 tỷ đồng từ ngân sách địa phương… và một số tuyến đường khác.

4.4.6. Đường giao thông nông thôn

- Nâng cấp khoảng 480km đường đến Trung tâm các xã có tiềm năng phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, làng nghề truyền thống và các sản phẩm hàng hóa…. Quy mô đường cấp VI miền núi, kinh phí 1.493 tỷ đồng từ vốn ngân sách tỉnh.

- Nâng cấp khoảng 300km đường đến Trung tâm các thôn bản có tiềm năng phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, làng nghề truyền thống và các sản phẩm hàng hóa… Quy mô đường cấp A-GTNT, kinh phí 840 tỷ đồng (vốn ngân sách tỉnh là 750 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 90 tỷ đồng).

(có phụ lục chi tiết kèm theo).

# III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

# 1. Giải pháp về vốn

## 1.1. Vốn ngân sách

Tập trung đầu tư phát triển, nâng cấp các đô thị, các công trình giao thông trọng điểm, cụ thể:

- Đầu tư phát triển đô thị: thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; đấu giá các phần diện tích đất nhà nước quản lý, dự kiến trong giai đoạn thực hiện Đề án sẽ tạo ra khoảng 898 ha đất, dự kiến thu được khoảng 15.000 tỷ đồng (chi tiết tại Phụ lục 2-2).

- Các công trình giao thông trọng điểm: Chính phủ, Bộ GTVT và các Bộ, Ngành đầu tư gồm: Đường cao tốc; các tuyến quốc lộ trọng yếu như Quốc lộ 4D, Quốc lộ 279 kết nối đến Lai Châu; kết nối và xây dựng đường sắt quốc gia; đường thủy nội địa; điều chỉnh kéo dài Quốc lộ 32C và Quốc lộ 4E. Ngân sách tỉnh, các nguồn vốn từ Trung ương thông qua các chương trình mục tiêu, nguồn vốn ODA… để cải tạo, sửa chữa các tuyến Đường tỉnh, các tuyến đường kết nối từ đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai với các Trung tâm kinh tế, du lịch, công nghiệp trên địa bàn Tỉnh và đường giao thông đến Trung tâm các xã.

## 1.2. Vốn ngoài ngân sách

- Đầu tư phát triển đô thị: Tiếp tục kêu gọi đầu tư đối với các dự án có tiềm năng như: Các dự án phát triển đô thị, các dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án nhà ở, các dự án du lịch và một số các dự án tiềm năng khác trên địa bàn.

- Hạ tầng giao thông: (1) Kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP đối với các công trình giao thông trọng điểm như: Cảng hàng không Sa Pa; các tuyến đường giao thông có quy mô lớn; (2) Xã hội hóa một phần các công trình giao thông nông thôn.

# 2. Các nhóm giải pháp cụ thể

2.1. Tăng cường rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy trình lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch kiến trúc, đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả trong việc phối hợp với thực hiện quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch đô thị, đảm bảo có tầm nhìn dài hạn, có tính toán các nguồn lực thực hiện theo từng giai đoạn.

- Nâng cao nhận thức của lãnh đạo các địa phương về công tác lập và thực hiện quy hoạch; quản lý đô thị cùng với việc thường xuyên kiểm tra chất lượng tư vấn lập quy hoạch để có định hướng đào tạo nguồn nhân lực.

- Tăng cường xã hội hóa công tác lập quy hoạch, đồng thời khuyến khích việc thuê tư vấn nước ngoài xây dựng ý tưởng đối với những quy hoạch quan trọng.

- Vận dụng, lồng ghép các ý tưởng, tiêu chí về phát triển đô thị xanh bền vững, đô thị thông minh trong các đồ án quy hoạch. Phát huy vai trò của cộng đồng và sự tham gia của người dân trong quản lý quy hoạch, đô thị.

2.2. Tăng cường quản lý tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư, các dự án có yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển các lĩnh vực trong đô thị, đặc biệt thúc đẩy thực hiện hình thức hợp tác công tư (PPP) nhằm tạo bước đột phá về huy động nguồn vốn.

- Đầu tư, quản lý kết cấu hạ tầng với mục tiêu bảo vệ môi trường và có khả năng chống chịu, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị, để dần ngầm hóa hệ thống đường dây dẫn điện, thông tin liên lạc.

- Thực hiện quản lý phân vùng theo chương trình, khu vực phát triển đô thị được phê duyệt. Trường hợp cần thiết thì phải đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, đảm bảo phát triển đô thị có chất lượng ngày càng được nâng cao, theo hướng xanh, thông minh.

2.3. Tổ chức có hiệu quả các chủ trương, đề án xã hội hóa đầu tư, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nhằm khuyến khích thu hút đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước.

- Phát triển vận tải đường sắt và dịch vụ hỗ trợ vận tải nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ vận tải đường sắt với các loại hình vận tải khác. Khai thác tối đa năng lực vận chuyển hành khách, hàng hóa đặc biệt là tuyến Yên Viên - Lào Cai. Phát triển mạnh vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics để nâng cao lượng luân chuyển hàng hóa trên các tuyến.

- Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng góp phần nâng cao chất lượng công trình, hạ giá thành sản phẩm, rút ngắn thời gian thi công và tiếp cận được các công nghệ mới của nước ngoài.

- Tiếp tục rà soát chiến lược, các quy hoạch đã được duyệt để bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Tập trung đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông để tăng khả năng liên kết vùng, liên kết giữa các phương thức vận tải; ưu tiên đầu tư một số công trình quan trọng, có sức lan tỏa, tạo ra đột phá lớn và mang tính kết nối.

# IV. NHU CẦU VỐN

# 1. Các dự án ưu tiên đầu tư

Quan điểm: Ưu tiên, tập trung đầu tư dứt điểm các dự án lớn phục vụ nâng cấp đô thị tại Lào Cai, Sa Pa, Bảo Thắng, Bắc Hà, Bảo Yên; gồm các lĩnh vực: Quy hoạch, xây dựng hạ tầng, cải tạo, chỉnh trang đô thị và một số dự án khác... (chi tiết tại các phụ lục kèm theo).

# 2. Nhu cầu vốn thực hiện Đề án

Tổng nhu cầu vốn thực hiện đề án là: 131.011 tỷ đồng, cụ thể:

| Nhóm đầu tư Nguồn vốn | Phát triển, nâng cấp đô thị | Giao thông kết nối các đô thị | Giao thông nông thôn | Cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vốn NS tỉnh + ODA | 3.007 | 7.668,00 | 2.243,00 | 12.918 |
| Vốn NSTW + TPCP | 0,00 | 9.028,00 | 0,00 | 9.028 |
| Vốn ngoài NSNN | 105.977 | 2.998 | 90 | 109.065 |
| Tổng cộng (tỷ đồng) | 108.984 | 19.694 | 2.333 | 131.011 |

(Chi tiết theo Phụ lục 2)

# V. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN

Đề án được thực hiện sẽ mang lại hiệu quả to lớn về kinh tế - xã hội và môi trường, là cơ sở để huy động các nguồn lực cho phát triển, nâng cao chất lượng đô thị; tạo đột phá lớn về hệ thống công trình giao thông kết nối các trục giao thông chính đến các khu công nghiệp, cửa khẩu; kết nối khu trung tâm đô thị với các khu du lịch trọng điểm và tạo ra hệ thống đường tỉnh, đường huyện đồng bộ, kết nối từ trung tâm các huyện đến xã, các thôn bản đảm bảo thông suốt.

- Thông qua việc thực hiện Đề án sẽ sớm đưa thành phố Lào Cai đạt đô thị loại I, thị xã Sa Pa sớm đạt đô thị loại III, phát triển mạng lưới đô thị và nâng cao chất lượng các đô thị khác trong tỉnh. Bên cạnh đó cũng sẽ có định hướng để đầu tư xây dựng hoàn thành các dự án giao thông trọng điểm mang tính quyết định đến tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội cũng như đảm bảo quốc phòng, an ninh. Việc triển khai xây dựng hệ thống thu gom và các nhà máy xử lý nước thải tại thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa và Bắc Hà sẽ góp phần nâng cao năng lực xử lý nước thải của đô thị, tạo môi trường đô thị trong lành.

- Việc triển khai đồng bộ các dự án đô thị, dự án nhà ở sẽ tạo ra khoảng 898ha đất, làm cơ sở tăng nguồn thu cho ngân sách, giải quyết khó khăn về vốn cho đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Dự kiến nguồn lực huy động được thông qua thực hiện Đề án khoảng 15.000 tỷ đồng.

- Các tuyến Quốc lộ, Đường tỉnh trọng yếu được nâng cấp sẽ tăng lưu lượng hàng hóa (15%/năm) và hành khách (12%/năm), tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch (đặc biệt là các khu, điểm du lịch như: Sa Pa, Bát Xát, Bắc Hà), thương mại, dịch vụ. Đặc biệt, việc xây dựng hoàn thành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn Yên Bái - Lào Cai) theo thiết kế 4 làn xe sẽ: (1) rút ngắn thời gian đi lại từ Lào Cai - Hà Nội so với trước đây gần 1 giờ; (2) giảm thiểu tai nạn giao thông, giảm tải cho tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai và các tuyến quốc lộ; (3) là cơ sở để tỉnh Lào Cai tiếp tục quy hoạch, xây dựng các tuyến đường kết nối đường cao tốc với các khu công nghiệp thương mại, các trung tâm du lịch của các địa phương trong tỉnh.

- Cảng hàng không Sa Pa hoàn thành, không chỉ kết nối với các cảng hàng không trong nước mà còn kết nối với các cảng hàng không của Vân Nam (Trung Quốc) và các nước ASEAN với công suất 1,5 đến 2 triệu hành khách/năm, tạo thuận lợi cho phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại.

Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

# I. LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp, thường xuyên là Thường trực Tỉnh ủy chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức kiểm tra, giám sát, thực hiện Đề án.

II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu Đề án; theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện đề án theo định kỳ, yêu cầu.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, người dân tích cực tham gia các nội dung Đề án.

3. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố các đơn vị trực thuộc xây dựng đề án, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn đảm bảo phù hợp với Đề án này và thực tiễn địa phương; đồng thời tích cực huy động các nguồn vốn từ ngân sách huyện, thị xã, thành phố, các nhà tài trợ, các nguồn vốn từ nhân dân để đưa vào đầu tư phát triển giai đoạn 2020 - 2025.

III. CHẾ ĐỘ HƯỚNG DẪN, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THÔNG TIN, BÁO CÁO, SƠ KẾT, TỔNG KẾT

Định kỳ 6 tháng, hằng năm, giữa và cuối nhiệm kỳ cơ quan chủ trì có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các địa phương có liên quan báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án với Tỉnh uỷ, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; chủ động đề xuất bổ sung điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án./.

| Nơi nhận: - Bộ Chính trị, - Ban Bí thư, - Các Ban xây dựng Đảng Trung ương, - Ban Cán sự Đảng Chính phủ, - Văn phòng Trung ương Đảng, - Văn phòng Chính phủ, - Các Bộ: Giao thông vận tải; Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, - Đảng ủy Quân khu 2, - TT.TU, HĐND, UBND tỉnh, - Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, - Các đ/c Tỉnh ủy viên, - Ban Cán sự Đảng, Đảng Đoàn trực thuộc, - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, - Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, - Chuyên viên TH Văn phòng Tỉnh uỷ, - Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. |  | T/M BAN CHẤP HÀNH BÍ THƯ Đặng Xuân Phong |
| --- | --- | --- |

CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO

- Phụ lục 1: Mục tiêu của Đề án đến năm 2025;

- Phụ lục 2: Tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án;

- Phụ lục 2-1: Danh mục các đồ án quy hoạch;

- Phụ lục 2-2: Danh mục các dự án phát triển đô thị và nhà ở đầu tư tạo nguồn lực trong giai đoạn 2020-2025;

- Phụ lục 2-3: Danh mục các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và hạ tầng xã hội ưu tiên thực hiện;

- Phụ lục 2-4: Các tuyến đường đến trung tâm xã;

- Phụ lục 2-5: Danh mục đầu tư hệ thống cấp nước;

- Phụ lục 2-6: Danh mục đầu tư hệ thống xử lý nước thải.

Tăng cường đầu tư phát triển hệ thống giao thông và vận tải công cộng đảm bảo kết nối giữa các đô thị; Lập và triển khai kế hoạch ngầm hóa hệ thống đường điện, cáp thông tin; Lập quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước; Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước thải (nâng cấp trạm xử lý nước thải, sử dụng hệ thống thu gom nước thải theo mô hình đô thị tuần hoàn); Phân loại rác thải tại nguồn, xử lý rác thại đạt tiêu chuẩn 3R (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế); Tổ chức di chuyển, thu gom các nghĩa trang nhỏ lẻ đưa về nghĩa trang tập trung; khuyến khích người dân sử dụng hình thức hỏa táng; Quản lý tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khí phát thải nhà kính.